# TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

# Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

# BİL 481 - Yazılım Mühendisliği

# 2025 Güz Dönemi

# Proje Ödevi 1 (Proje Planı)

# NOTLA

# Üniversite Ders Notları Paylaşım ve Değerlendirme Platformu

| Abdullah Arda Gündoğdu | 231401029 |
| --- | --- |
| Ömer Talha Akbulut | 221401005 |
| Yunus Emre Özçelik | 221401001 |
| İsmail Emre Yıldız | 221401006 |

Teslim Tarihi:

# 05.11.2025

### İçindekiler

1. Proje Kapsamı	2

2. Organizasyon ve Roller	2

3. Proje Hedefleri	3

4. Ana Fazlar ve Zaman Çizelgesi	3

5. Kaynak Planlaması	5

6. Kalite Kısıtları ve Risk Kaydı	5

6.1 Kısıt Analizi	5

6.2 Risk Kaydı (Risk Register)	8

7. İletişim Planı	9

8. Değişiklik Yönetim Planı	9

9. Bütçe Planı	10

10. Dokümana Özel Görev Matrisi	10

### 1. Proje Kapsamı

Bu bölümde, "Notla" platformu için geliştirilecek ve geliştirilmeyecek özellikler net bir şekilde tanımlanmıştır.

Proje Kapsamına Dahil Olanlar:

- Kullanıcı kaydı ve kurumsal e-posta (üniversite e-postası) ile doğrulama.

- Ders katalog yapısı ve her ders için özel ders sayfalarının oluşturulması.

- Kullanıcıların not yükleme, mevcut notları görüntüleme ve indirme fonksiyonları.

- Yüklenen dosyaların kategorilendirilmesi (PDF, slayt, not defteri, örnek soru, vb.).

- Dersler ve (açık rıza vermiş) eğitmenler için anonim ve yapıcı bir değerlendirme (puanlama ve yorum) sistemi.

- Ana sayfa, ders arama ve detaylı filtreleme özellikleri.

Proje Kapsamı Dışında Olanlar:

- Yüklenen belgelerin özgünlüğünü veya telif durumunu kontrol eden otomatik sistemler.

- Resim veya PDF içerisindeki metinleri tanımak için otomatik OCR (Optik Karakter Tanıma) sistemleri.

- Kullanıcıya özel içerik önerisi sunan Yapay Zekâ tabanlı sistemler (ileriki bir aşamaya bırakılabilir).

- iOS veya Android için geliştirilecek bir mobil uygulama (ilk aşamada proje sadece web platformu olarak geliştirilecektir).

### 2. Organizasyon ve Roller

Proje, 4 kişilik bir ekip tarafından yürütülecektir. Roller, proje ihtiyaçlarına göre esneklik gösterecek olsa da, ana sorumluluk alanları aşağıdaki gibi öngörülmüştür:

- Abdullah Arda Gündoğdu: Proje Yönetimi / Backend Geliştirme

- Ömer Talha Akbulut: Frontend Geliştirme / UI/UX Tasarım (Figma)

- Yunus Emre Özçelik: Backend Geliştirme / Veritabanı Yönetimi (PostgreSQL/MySQL)

- İsmail Emre Yıldız: Frontend Geliştirme / Test ve Kalite Güvencesi

Tüm ekip üyeleri, proje dokümantasyonu, analiz ve test süreçlerine kolektif olarak katkı sağlayacaktır.

### 3. Proje Hedefleri

Projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi için belirlenen hedefler şunlardır:

- Proje kapsamı dahilindeki tüm ana özellikleri, belirlenen zaman çizelgesine (Bkz. Bölüm 4) uyarak işlevsel bir şekilde teslim etmek.

- Ekip içi entegrasyon sorunlarını en aza indirmek için net bir API dokümantasyonu ve düzenli iletişim sağlamak.

- Projenin 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması) ve ilgili telif hakkı yasalarına tam uyumlu geliştirilmesini güvence altına almak.

- Geliştirme süreci boyunca ortaya çıkabilecek kapsam sapmalarını (scope creep) "Değişiklik Yönetim Planı" (Bkz. Bölüm 8) aracılığıyla etkin bir şekilde yönetmek.

- Proje bütçesini (0 TL) aşmadan, yalnızca ücretsiz ve açık kaynaklı araçları kullanarak projeyi tamamlamak.

### 4. Ana Fazlar ve Zaman Çizelgesi

Proje, aşağıdaki ana fazlara ayrılarak yürütülecektir. Teslimatlar, ilgili fazların son çıktılarını temsil etmektedir.

Faz 1: Planlama ve Analiz (Hafta 1-2)

- Başlangıç: 19.10.2025

- Aktiviteler: Proje hedeflerinin netleştirilmesi, gereksinim analizi, teknoloji yığınının seçilmesi, proje planının oluşturulması.

- Teslimatlar: Proje Tanım Belgesi, Gereksinim Belgesi, Proje Planı Belgesi (Bu doküman).

Faz 2: Tasarım (Hafta 3)

- Aktiviteler: Veritabanı şemasının (ER/UML) tasarlanması, sistem mimarisinin belirlenmesi, kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) prototiplerinin (Figma) hazırlanması.

- Teslimatlar: Veritabanı Tasarımı, Arayüz Prototipleri.

Faz 3: Geliştirme (Hafta 4-7)

- Aktiviteler: Backend API'lerinin kodlanması, veritabanı bağlantılarının yapılması, frontend arayüzlerinin geliştirilmesi, backend ve frontend entegrasyonu.

- Teslimatlar: Kod Tabanı (Frontend + Backend), API Dokümantasyonu.

Faz 4: Test ve Dağıtım (Hafta 7-8)

- Aktiviteler: Birim testleri, entegrasyon testleri, kullanıcı kabul testleri, hata ayıklama. Sistemin ücretsiz bir hosting servisine (Vercel/GitHub Pages) dağıtılması.

- Teslimatlar: Test Raporları, Dağıtılmış ve çalışan uygulama.

Faz 5: Kapanış ve Değerlendirme (Hafta 9)

- Bitiş: [Proje Bitiş Tarihi Eklenecek]

- Aktiviteler: Proje başarı kriterlerinin değerlendirilmesi, final raporunun hazırlanması ve sunumun yapılması.

- Teslimatlar: Final Sunum ve Son Rapor.

- Basit Gantt Listesi (Tablo Görünümü)

Basit Gantt Tablosu

| Faz | Açıklama | Zaman Aralığı (Hafta) |
| --- | --- | --- |
| Faz 1 | Planlama ve Analiz | 1 - 2 |
| Faz 2 | Tasarım | 3 |
| Faz 3 | Geliştirme | 4-7 |
| Faz 4 | Test ve Dağıtım | 7-8 |
| Faz 5 | Kapanış ve Değerlendirme | 9 |

### 5. Kaynak Planlaması

Proje, 0 TL bütçe ile tamamen ücretsiz (free-tier) ve açık kaynaklı teknolojiler kullanılarak geliştirilecektir.

- Prototipleme: Figma

- IDE ve API Test: VS Code, Postman

- Sürüm Kontrolü: GitHub

- Veritabanı: PostgreSQL veya MySQL (Açık Kaynak)

- Barındırma (Hosting): GitHub Pages veya Vercel (Ücretsiz planlar)

### 6. Kalite Kısıtları ve Risk Kaydı

PMP metodolojisi ve ISO 9001 kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda, bu bölüm proje performansını ve çıktılarını etkileyebilecek kaliteyle ilişkili kısıtları ve bunlara bağlı riskleri tanımlar ve değerlendirir.

#### 6.1 Kısıt Analizi

Tanımlanan kısıtlar, kalite hedefleri üzerindeki etkileri, proje kapsamı içindeki fizibiliteleri ve paydaş beklentilerine uygunlukları açısından analiz edilmiştir.

- Ekonomik ve Finansal:

  - Kısıt: Proje bütçesi 0 TL'dir. Yalnızca ücretsiz (free-tier) teknolojiler ve açık kaynaklı araçlar kullanılacaktır.

  - Kalite Üzerindeki Etkisi: Ücretli, yüksek performanslı sunucular, premium API'ler veya gelişmiş güvenlik tarama araçları kullanılamayacaktır. Kalite (örn: performans, hız, ölçeklenebilirlik), seçilen ücretsiz hizmetlerin (Vercel, GitHub Pages) limitleriyle doğrudan ilişkilidir.

- Çevresel ve Sosyo-Kültürel:

  - Kısıt (Çevresel): Proje dijitaldir; doğrudan çevresel etkisi minimaldir. Dolaylı etki, sunucuların (hosting) tükettiği enerjidir.

  - Kısıt (Sosyokültürel): Platformun başarısı, öğrencilerin akademik dayanışma kültürüne ve içerik paylaşma istekliliğine bağlıdır. Düşük katılım veya platformun akademik sahtekârlık (cheating) amacıyla kötüye kullanılması sosyokültürel bir kısıttır.

  - Kalite Üzerindeki Etkisi: Düşük katılım, "içerik kalitesini" ve platformun ana değer önerisini doğrudan düşürür.

- Üretilebilirlik ve Sağlık:

  - Kısıt (Üretilebilirlik/Maintainability): Yazılımın, 4 kişilik öğrenci ekibinin yetkinlikleri dahilinde geliştirilmesi, test edilmesi ve basit bir ortama (Vercel) "üretilip" dağıtılması gerekmektedir.

  - Kısıt (Sağlık): Hedeflenen ürünün (Bkz. 6.3) doğrudan fiziksel sağlık etkisi yoktur. Ancak, değerlendirme modülündeki anonim yorumlar, siber zorbalık potansiyeli nedeniyle dolaylı olarak paydaşların (eğitmenler, öğrenciler) mental sağlığı üzerinde bir risk barındırmaktadır.

- Yasal (Legal):

  - Kısıt: Proje, 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Telif Hakkı) ile doğrudan bağlıdır.

  - Kalite Üzerindeki Etkisi: Yasal uyumluluk, bir "kalite" standardıdır. Kullanıcı verilerinin (kurumsal e-posta) sızması veya telifli materyallerin (örn. ders kitaplarının tam PDF'leri) barındırılması, projenin kalitesiz ve yasalara aykırı addedilmesine neden olur.

- Etik (Ethical):

  - Kısıt: "Doğrulanmış Anonimlik" ilkesi, kullanıcı gizliliği ile hesap verebilirlik arasında bir denge kurmalıdır. Eğitmenlerin (rıza veren) itibarlarının korunması etik bir zorunluluktur.

  - Kalite Üzerindeki Etkisi: Etik ihlaller (örn. iftira, hakaret içeren yorumlar) platformun "kaliteli" bir akademik kaynak olma hedefine zarar verir.

- Zamansal (Temporal):

  - Kısıt: Proje, BİL 481 dersi kapsamında yaklaşık 14 haftalık bir akademik dönem içinde tamamlanmalıdır.

  - Kalite Üzerindeki Etkisi: Zaman baskısı, test fazlarının aceleye getirilmesine, kod kalitesinin düşmesine ve teknik borç (technical debt) birikmesine yol açabilir. Bu durum, nihai ürünün kalitesini (örn. kararlılık, hata sayısı) olumsuz etkiler.

- Teknolojik:

  - Kısıt: Teknoloji yığını, ekibin mevcut bilgisi ve ücretsiz araçlarla (PostgreSQL, Figma, GitHub) sınırlıdır. Kapsam dışı bırakılan Yapay Zekâ gibi özellikler, mevcut teknolojik kısıtların bir sonucudur.

  - Kalite Üzerindeki Etkisi: Kalite, seçilen teknolojilerin limitleri dahilinde olacaktır.

- Güvenlik (Safety):

  - Kısıt: Platform, OWASP Top 10 gibi temel web güvenlik açıklarına (XSS, SQL Injection) karşı korunmalı ve kullanıcı verilerinin (özellikle kurumsal e-posta) güvenliğini sağlamalıdır.

  - Kalite Üzerindeki Etkisi: Güvenlik, yazılım kalitesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Güvenlik açığı, kritik bir kalite hatasıdır.

- Sürdürülebilirlik (Sustainability):

  - Kısıt: Projenin 14 haftalık ders süresi sonrasında "yaşaması" için bir plan veya kaynak (bütçe) yoktur.

  - Kalite Üzerindeki Etkisi: Proje, uzun vadeli sürdürülebilirlik yerine, dönem sonu teslimatına odaklanarak tasarlanmıştır. Ancak, açık kaynaklı teknolojiler kullanılması ve dokümantasyon (örn. API dokümanı) yapılması, gelecekte projeyi devralmak isteyenler için bir sürdürülebilirlik zemini hazırlar.

#### 6.2 Risk Kaydı (Risk Register)

Yukarıdaki kısıtlardan doğan potansiyel riskler aşağıda belgelenmiştir:

| Risk ID | Risk Açıklaması (Kısıt Kaynağı) | Olasılık (1-5) | Etki (1-5) | Risk Skoru (OxE) | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Yasalara aykırı içerik (telifli PDF, hakaret) yüklenmesi. (Yasal, Etik) | 4 (Yüksek) | 5 (Kritik) | 20 | Net Kullanım Koşulları. "İhlal Bildir" (Report) butonu. Basit moderasyon arayüzü. Küfür/hakaret filtresi. |
| R-02 | Kapsam sapması (scope creep) nedeniyle projenin 14 haftada tamamlanamaması. (Zamansal) | 4 (Yüksek) | 5 (Kritik) | 20 | Bölüm 8'de tanımlanan Değişiklik Yönetim Planı'nın sıkı takibi. Önceliklendirme. |
| R-03 | Kullanıcı veri sızıntısı (KVKK ihlali). (Güvenlik, Yasal) | 2 (Düşük) | 5 (Kritik) | 10 | Güvenli kodlama (OWASP) pratikleri. Veri anonimizasyonu. SSL kullanımı. |
| R-04 | Ücretsiz hosting servisinin (Vercel) performans veya trafik limitlerine takılması. (Ekonomik) | 3 (Orta) | 3 (Orta) | 9 | Kaynak kullanımının izlenmesi. Verimli veritabanı sorguları ve önbellekleme (caching) stratejileri. |
| R-05 | Yeterli kullanıcı katılımının (içerik yükleme) sağlanamaması. (Sosyokültürel) | 3 (Orta) | 3 (Orta) | 9 | Kullanıcı arayüzünü (UI/UX) çok basit ve sezgisel tasarlamak. Katkı sağlamayı teşvik etmek. |
| R-06 | Ekip içi entegrasyon sorunları (Frontend/Backend uyumsuzluğu). (Teknolojik) | 3 (Orta) | 3 (Orta) | 9 | API dokümantasyonunu (sözleşme) netleştirmek. Düzenli (haftalık) entegrasyon testleri yapmak. |

### 7. İletişim Planı

- Ekip İçi Günlük İletişim: Anlık mesajlaşma için bir çevrimiçi araç (örn: Discord, Slack veya WhatsApp Grubu) kullanılacaktır.

- Haftalık Toplantılar: Her hafta başında (Pazartesi) kısa bir sprint/durum toplantısı yapılarak tamamlanan işler, mevcut engeller ve o haftanın hedefleri konuşulacaktır.

- Kod Yönetimi: Tüm kodlar GitHub üzerinden yönetilecek, "Pull Request" ve "Code Review" süreçleri uygulanarak kod kalitesi ve entegrasyonu sağlanacaktır.

- Paydaş İletişimi: Proje paydaşı (dersin eğitmeni) ile her faz sonunda e-posta yoluyla ilerleme raporu paylaşılacaktır.

### 8. Değişiklik Yönetim Planı

Proje süresince ortaya çıkacak tüm değişiklik (yeni özellik, kapsam değişikliği) talepleri aşağıdaki basit süreçle yönetilecektir:

- Talep: Değişiklik talebi, gerekçesiyle birlikte ekibe (örn: iletişim kanalı veya GitHub issue olarak) iletilir.

- Değerlendirme: Ekip, haftalık toplantıda talebi değerlendirir. Talebin proje hedeflerine katkısı, mevcut zaman çizelgesi ve efor üzerindeki etkisi (önceliklendirme) tartışılır.

- Karar: Ekip ortak kararıyla talep; (a) Kabul Edilir, (b) Reddedilir veya (c) Ertelenir (Backlog'a alınır).

- Uygulama: Kabul edilen değişiklikler proje planına ve görev listesine eklenir, zaman çizelgesi gerekirse güncellenir.

### 9. Bütçe Planı

- Toplam Bütçe: 0 TL.

- Efor ve Kaynak Dağılımı: Proje eforu (4 kişilik ekibin zamanı), "Bölüm 4 - Ana Fazlar ve Zaman Çizelgesi" bölümünde belirtilen fazlara göre dağıtılacaktır. En yoğun efor ve zaman kaynağı "Faz 3: Geliştirme" ve "Faz 4: Test ve Dağıtım" aşamalarına ayrılmıştır. Tüm yazılım, araç ve barındırma (hosting) kaynakları, belirtildiği gibi ücretsiz planlar veya açık kaynaklı lisanslar kullanılarak karşılanacak ve finansal bir maliyet oluşturmayacaktır.

### 10. Dokümana Özel Görev Matrisi

Bu tablo, "Proje Ödevi 1 - Doküman 2: Proje Planı" belgesinin oluşturulması sırasındaki görev dağılımını ve sorumlulukları göstermektedir.

| Görev (Belge Bölümü) | Sorumlu Ekip Üyesi(leri) | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Bölüm 1, 3: Kapsam ve Hedeflerin Tanımlanması | Abdullah Arda Gündoğdu | Proje tanım belgesine (Döküman 1) dayanarak plan belgesinin kapsam ve hedeflerini netleştirdi. |
| Bölüm 2, 7: Organizasyon ve İletişim Planı | Ömer Talha Akbulut | Ekip rollerini, sorumlulukları ve iletişim metodolojisini tanımladı. |
| Bölüm 4: Ana Fazlar ve Zaman Çizelgesi | Yunus Emre Özçelik | Proje fazlarını, aktiviteleri ve basit Gantt listesini oluşturdu. |
| Bölüm 5, 9: Kaynak ve Bütçe Planlaması | İsmail Emre Yıldız | Kullanılacak yazılım araçlarını (teknoloji yığını) ve 0 TL bütçe planını detaylandırdı. |
| Bölüm 6: Kalite Kısıtları ve Risk Kaydı | Abdullah Arda Gündoğdu | PMP/ISO standartlarına uygun olarak kısıt analizini ve kapsamlı risk kaydını (etki analizi dahil) hazırladı. |
| Bölüm 8: Değişiklik Yönetim Planı | Ömer Talha Akbulut | Olası kapsam değişikliklerinin nasıl yönetileceğine dair süreci tanımladı. |
| Belgenin Gözden Geçirilmesi ve Son Formatlama | İsmail Emre Yıldız | Tüm bölümleri birleştirerek belgenin tutarlılığını kontrol etti ve son formatlamayı yaptı. |