# TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

# Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

# BİL 481 - Yazılım Mühendisliği

# 2025 Güz Dönemi

# Proje Ödevi 1 (Proje Tanımı)

# NOTLA

# Üniversite Ders Notları Paylaşım ve Değerlendirme Platformu

| Abdullah Arda Gündoğdu | 231401029 |
| --- | --- |
| Ömer Talha Akbulut | 221401005 |
| Yunus Emre Özçelik | 221401001 |
| İsmail Emre Yıldız | 221401006 |

Teslim Tarihi:

05.11.2025

## İçindekiler

1. Proje Özeti	2

2. Proje Hedefleri	2

3. Proje Kapsamı	3

4. Hedef Kitle	3

5. Ana Özellikler	4

6. Teslimatlar	4

7. Bütçe ve Kaynaklar	5

8. Riskler ve Azaltma Stratejileri	5

9. Beklenen Etkiler	7

10. Proje Başarı Kriterleri	7

11. Dokümana Özel Görev Matrisi	8

## 1. Proje Özeti

Notla, üniversite öğrencilerinin ders notlarını, sınav ipuçlarını ve akademik kaynakları kolektif bir şekilde paylaşmalarını sağlayan merkezi bir dijital akademik kaynak havuzudur. Platform, her ders için organize ve filtrelenebilir bir arşiv yapısı sunarak öğrencilerin ders içeriğine dair materyallere hızlı ve kolay erişmesini hedefler. Kullanıcılar derslere ait notları yükleyebilir, düzenleyebilir, favorilere ekleyebilir ve diğer öğrencilerin katkılarından yararlanabilir.

Buna ek olarak sistem, kurumsal e-posta doğrulaması ile anonim ve güvenli bir kimliklendirme mekanizması sağlar. Öğrenciler, dersler ve açık rıza vermiş eğitmenler hakkında yapıcı geri bildirim ve puanlama yapabilir. Bu değerlendirme sistemi, öğrencilerin ders seçim süreçlerinde bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmayı amaçlar.

## 2. Proje Hedefleri

Proje sonunda ulaşılması hedeflenen ana amaçlar şunlardır:

- Her ders için organize edilmiş, kolay erişilebilir ve merkezi bir dijital kaynak havuzu (ders notları, sunumlar, sınav ipuçları vb.) oluşturmak,

- Öğrenciler arasında kolektif öğrenmeyi ve akademik dayanışmayı (kaynak paylaşımı yoluyla) teşvik etmek,

- "Doğrulanmış anonim" bir kimlik altyapısı kurarak öğrencilerin hem kaynak paylaşımı hem de değerlendirme yaparken kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak,

- İkincil bir özellik olarak derslerin ve (açık rıza veren) eğitmenlerin değerlendirilebildiği, yapıcı geri bildirime dayalı şeffaf bir ortam sunmak,

- Tüm sistemin 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması) ve ilgili telif hakkı yasalarına uygun çalışmasını güvence altına almak.

## 3. Proje Kapsamı

### Proje kapsamında geliştirilecek sistemin sınırları, hem uygulanacak fonksiyonları hem de ilk aşamada proje dışında tutulacak özellikleri açıkça belirlemek amacıyla tanımlanmıştır. Bu kapsam tanımı, proje sürecinin net bir çerçevede ilerlemesini sağlayacak, gereksiz iş yükünü önleyerek tamamlanabilir ve sürdürülebilir bir geliştirme yapısına katkı sunacaktır.

### Proje Dahilinde:

- Kullanıcı kaydı ve kurumsal e-posta (üniversite e-postası) ile doğrulama.

- Ders katalog yapısı ve her ders için özel ders sayfalarının oluşturulması.

- Kullanıcıların not yükleme, mevcut notları görüntüleme ve indirme fonksiyonları.

- Yüklenen dosyaların kategorilendirilmesi (PDF, slayt, not defteri, örnek soru, vb.).

- Dersler ve (açık rıza vermiş) eğitmenler için anonim ve yapıcı bir değerlendirme (puanlama ve yorum) sistemi.

- Ana sayfa, ders arama ve detaylı filtreleme özellikleri.

### Proje Kapsamı Dışında:

- Yüklenen belgelerin özgünlüğünü veya telif durumunu kontrol eden otomatik sistemler.

- Resim veya PDF içerisindeki metinleri tanımak için otomatik OCR (Optik Karakter Tanıma) sistemleri.

- Kullanıcıya özel içerik önerisi sunan Yapay Zekâ tabanlı sistemler (ileriki bir aşamaya bırakılabilir).

- iOS veya Android için geliştirilecek bir mobil uygulama (ilk aşamada proje sadece web platformu olarak geliştirilecektir).

## 4. Hedef Kitle

Bu platformun hedef kitlesi, hem ders materyallerine ihtiyaç duyan hem de akademik topluluk içinde bilgi paylaşımına katkı sunan kullanıcı gruplarını kapsamaktadır. Sistemin kullanım amacı doğrultusunda hedef kitle iki ana paydaş grubuna ayrılmaktadır: materyal tüketen ve katkı sağlayan öğrenciler ile platformda değerlendirilen ve isteğe bağlı olarak sisteme dahil olan akademisyenler.

- Birincil Kullanıcılar (Katkı ve Tüketim): Üniversite öğrencileri (kaynak arayan, kaynak paylaşan, ders seçimi öncesi araştırma yapan).

- İkincil Paydaşlar (Değerlendirilen Taraf): Sisteme dahil olmayı (açık rıza ile) kabul eden eğitmenler ve akademisyenler.

## 5. Ana Özellikler

Bu bölümde, geliştirilecek platformun kullanıcıya sunacağı temel işlev ve deneyimleri tanımlayan ana özellikler yer almaktadır. Özellikler, sistemin minimum uygulanabilir ürün (MVP) kapsamında işlevsel olarak tamamlanması gereken modülleri ifade eder.

- Ders Odaklı Kaynak Arşivi: Her ders için (örn: BIL481) açılmış özel sayfalarda, "Drive" benzeri bir klasör yapısında, öğrencilerin not, sunum, özet, sınav ipucu yükleyebildiği ve indirebildiği organize bir yapı.

- Çoklu Format Desteği ve Paylaşım: Öğrencilerin çeşitli formatlarda (PDF, resim, .txt, .md, .docx, harici linkler) akademik materyal yükleyebilmesi.

- Akıllı Arama ve Filtreleme: Kullanıcıların ders koduna, ders adına, not başlığına, dosya türüne veya en çok oylanan/indirilen kaynaklara göre arama yapabilmesi.

- Entegre Değerlendirme Modülü (İkincil): Kaynak havuzuna ek olarak, derslerin genel işleyişinin ve (rıza veren) eğitmenlerin "Anlatım Kalitesi", "Zorluk" gibi kriterlerle puanlanabilmesi ve yorumlanabilmesi.

- Doğrulanmış Anonim Katkı: Kurumsal e-posta ile kayıt zorunluluğu (kimlik doğrulama), ancak platform içindeki tüm katkıların (not yükleme, yorum yapma, oylama) tamamen anonim bir rumuz ile yapılması.

## 6. Teslimatlar

Bu proje kapsamında dönem boyunca aşamalı olarak hazırlanacak belgeler ve çıktılar aşağıda listelenmiştir. Teslimatlar, hem proje yönetimi süreçlerinin hem de yazılım geliştirme adımlarının sistemli şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

- Proje Tanım Belgesi

- Gereksinim Belgesi

- Proje Planı Belgesi

- Veritabanı Tasarımı

- Arayüz Prototipleri

- Kod Tabanı (Frontend + Backend)

- Test Raporları

- Final Sunum ve Son Rapor

## 7. Bütçe ve Kaynaklar

Bu bölümde, projenin geliştirilmesi sürecinde kullanılacak insan kaynağı, yazılım araçları,

eğitim materyalleri ve bütçe gereksinimleri tanımlanmaktadır. Proje, erişilebilir ve maliyetsiz

araçlar kullanılarak sürdürülebilir şekilde geliştirilecek olup ek bir finansal kaynak gerektirmemektedir.

- İnsan Kaynakları (Proje Ekibi): 4 kişilik ekip (Yazılım geliştirici, analiz, tasarım, test ve dokümantasyon rolleri paylaştırılmış şekilde)

- Yazılım (Teknoloji Yığını): Yazılım geliştirme, sürüm kontrolü ve prototipleme aşamalarında VS Code, Postman, GitHub ve Figma gibi ücretsiz veya topluluk sürümleri bulunan yazılımlar kullanılacaktır. Veritabanı yönetimi için, açık kaynak lisansına sahip olan PostgreSQL veya MySQL tercih edilecektir. Geliştirme süreci boyunca uygulama Localhost üzerinde çalıştırılacak, proje tamamlandığında ise GitHub Pages veya Vercel gibi ücretsiz sunum (hosting) hizmetlerine deploy edilecektir.

- Veri Kaynakları: Platformda paylaşılan içerikler, öğrencilerin gönüllü yüklemeleri, ders bazlı çalışma grupları ve açık akademik paylaşım topluluklarından elde edilen not ve materyallerdir.

- Bütçe: 0 TL. Proje, sadece ücretsiz (free-tier) ve açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılarak geliştirilecektir. Bulut servisleri (AWS S3, veritabanı hostu) için ücretsiz planların limitleri aşılmayacaktır.

## 8. Riskler ve Azaltma Stratejileri

Bu bölümde, proje sürecinde ortaya çıkabilecek teknik, yasal ve süreç odaklı riskler

tanımlanmış ve bu risklerin proje hedeflerine etkilerini azaltmak amacıyla uygulanacak

stratejiler belirtilmiştir. Risklerin erken fark edilmesi ve kontrol altına alınması, projenin

sürdürülebilir, zamanında ve beklentilere uygun şekilde tamamlanması için kritik öneme

sahiptir.

- Risk (SDLC odaklı/Orta): Kapsam Sapması (Scope Creep): Proje süreci ilerledikçe, planda olmayan yeni özelliklerin eklenmek istenmesi ve bunun SDLC sürecini (zaman çizelgesini, test planlarını) bozması.

Azaltma: Projenin temel kapsamı (baseline) korunmakla birlikte, sürecin katı bir plana sıkışıp kalması önlenecektir. Ortaya çıkabilecek yeni özellik talepleri veya değişiklikler, 'Döküman 2: Proje Planı' içinde tanımlanacak olan 'Değişiklik Yönetim Planı' aracılığıyla ele alınacaktır. Her değişiklik talebi, projenin mevcut zaman çizelgesi ve eforu (effort) üzerindeki etkisi açısından değerlendirilecek; sadece zaman planlaması kapsamında uygunluğu onaylanan ve projenin ana hedeflerine hizmet eden değişiklikler ekip onayı ile plana dahil edilecektir.

- Risk (Yasal/Yüksek): Telif Hakkı İhlali: Öğrencilerin ders kitaplarının tam PDF'lerini veya telifli ticari materyalleri yüklemesi.

Azaltma: Net bir "Kullanım Koşulları" ve "Yükleme Politikası" oluşturulması. Yüklenen her içerik için belirgin bir "Telif Hakkı İhlalini Bildir" (Report) butonu tasarlanması ve bu fonksiyonun geliştirilmesi.

- Risk (Yasal/Yüksek): İtibar Zedeleme ve KVKK İhlali (Yorum Modülü): Yorum modülünde eğitmenlere yönelik hakaret, aşağılama veya kişisel bilgilerin ifşa edilmesi.

Azaltma: Yorumlar için otomatik bir küfür/hakaret filtresi (profanity filter) geliştirilmesi. Rapor edilen (bildirilen) yorumların hızla incelenmesi için basit bir moderasyon arayüzü tasarlanması. Sadece "açık rıza" veren eğitmenlerin sisteme dahil edilmesi.

- Risk (Teknik/Orta): Ekip İçi Entegrasyon Sorunları: 4 farklı kişinin (Frontend, Backend, DB) geliştirdiği bileşenlerin birbiriyle uyumlu çalışmaması, "merge" çakışmaları.

Azaltma: "Döküman 2: Proje Planı" içinde bir "İletişim Planı" oluşturulması. Haftalık düzenli "sprint/durum" toplantıları yapılması. Net bir API dokümantasyonu (Backend ve Frontend arası sözleşme) hazırlanması.

## 9. Beklenen Etkiler

Bu projenin uygulanması, öğrenciler arasında akademik dayanışmayı güçlendirecek ve ders materyallerine erişim eşitsizliğini azaltacaktır. Sosyal açıdan platform, öğrencilerin birbirinden öğrenmesini kolaylaştırarak kolektif bilgi üretimini teşvik eder. Ekonomik açıdan, kaynak paylaşımı yoluyla öğrencilerin ek kitap veya özel ders maliyetlerini düşürmesi mümkündür. Hukuki açıdan ise proje KVKK ve telif hukuku çerçevesinde kontrollü içerik akışı ile güvenli bir kullanım sağlar. Genel olarak sistem, üniversite ekosisteminde şeffaf, erişilebilir ve işbirlikçi bir öğrenme kültürünü desteklemeyi amaçlamaktadır.

## 10. Proje Başarı Kriterleri

Bu bölüm, projenin tamamlanması sonrasında uygulamanın başarılı sayılabilmesi için

karşılanması gereken ölçülebilir kriterleri tanımlamaktadır. Başarı kriterleri; kullanılabilirlik,

işlevsellik, veri yapısı doğruluğu ve etik kullanım ilkeleri temelinde belirlenmiştir.

- Öğrencilerin %80’inin uygulamayı kullanılabilir bulması (anket ile ölçüm).

- En az 5 temel özelliğin tamamen çalışır şekilde uygulanması.

- Veri tabanında organize ders arşiv yapısının eksiksiz çalışması.

- Değerlendirme sisteminin anonim, güvenli ve etik şekilde işlemesi.

## 11. Dokümana Özel Görev Matrisi

Bu doküman, grup üyelerinin ortak çalışması ile hazırlanmıştır. Aşağıda her üyenin

doküman geliştirme sürecindeki katkıları belirtilmiştir.

Ömer Talha Akbulut:

- Problem tanımı ve proje kapsamının netleştirilmesi için literatür araştırması yaptı.

- Proje kapsamı bölümünün içerik yazımını ve düzenlemesini gerçekleştirdi.

Yunus Emre Özçelik:

- Hedef kitle ve kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek üzere analiz yürüttü.

- Ana özellikler bölümünde yer alan fonksiyonel gereksinimleri tanımladı.

Abdullah Arda Gündoğdu:

- Projede kullanılacak yazılım araçları ve teknolojileri araştırdı.

- Bütçe ve kaynaklar bölümünü oluşturdu ve uyumluluk kontrolü yaptı.

İsmail Emre Yıldız:

- Proje risklerini değerlendirdi ve azaltma stratejilerini tanımladı.

- Proje başarı kriterleri ve beklenen etkiler bölümlerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Tüm üyeler, raporun genel gözden geçirme, dil kontrolü ve biçimsel düzenleme

aşamalarına katılmıştır.